OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr WG.ZP-0710/09/08

z dnia 08 sierpnia 2008 r.
 FORMCHECKBOX 

Zamieszczanie obowiązkowe
 FORMCHECKBOX 

Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy
 Zamówienia publicznego

 FORMCHECKBOX 
       Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)   
 FORMCHECKBOX 

 Zawarcia umowy ramowej
 FORMCHECKBOX 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Nazwa i adres
	Nazwa:

Gmina Lubniewice

	Adres pocztowy: 

ul. Jana Pawła II 51

	Miejscowość:

Lubniewice
	Kod pocztowy:

69-210
	Województwo:

lubuskie

	Tel.:

(095) 7557052, (095) 7557053
	Fax:

(095) 7558186

	Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):     www.lubniewice.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

	


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                        FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna
   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                        FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

   FORMCHECKBOX 
 Administracja samorządowa                                               FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
        sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

ROZBIÓRKA I MONTAŻ HALI MAGAZYNOWEJ O KONSTRUKCJI STALOWEJ


	II.1.2) Rodzaj zamówienia

	 Roboty budowlane                      FORMCHECKBOX 

przysługuje odwołanie                   FORMCHECKBOX 

nie przysługuje odwołanie             FORMCHECKBOX 

	 Dostawy                                   FORMCHECKBOX 

	 Usługi                                       FORMCHECKBOX 


	II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1. Demontaż:
· Ogrodzenie budynku przeznaczonego do rozbiórki oraz wydzielenie strefy ochronnej o szerokości min. 3,0 mb wokół budynku , w celu zabezpieczenia osób postronnych przed zagrożeniami występującymi podczas robót rozbiórkowych.

· Ustawienie rusztowań zewnętrznych, 

· Podstemplowanie zagrożonych stropodachów poprzez ich podstemplowanie stemplami drewnianymi , okrągłymi o średnicy min. 15 cm i rozstawie co 100 cm. Uwaga , podstemplowanie należy wykona zgodnie z zasadami BHP , zapewniajac ich stabilność na każdym etapie robót.

· Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z  blachy stalowej ocynkowanej nadającej się do ponownego wbudowania ,

· Rozbiórka istniejącej obudowy ścian zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z demontażem okien stalowych i wrót. Rozbiórka elementów nadających się do ponownego wbudowania.

· Rozbiórka istniejącej konstrukcji dachowej : płatwi oraz stężeń dachowych połaciowych w sposób pozwalający na ponowne wbudowanie elementów stalowych.

· Demontaż dźwigarów kratowych za pomocą dźwigu . Dźwigary złożyć przy istniejącym budynku , a następnie rozmontować poszczególne elementy montażowe .

· Demontaż istniejących belek oczepowych oraz stężeń poziomych zamontowanych w ścianach szczytowych i ścianach podłużnych,

· Demontaż istniejących słupów stalowych dwugałęziowych oraz słupów pośrednich , poprzez ich odcięcie z istniejących fundamentów żelbetowych . 

· Uporządkowanie placu budowy. 
2. Montaż:

· Ogrodzenie placu budowy , wyznaczenie stref niebezpiecznych  , wykonanie dróg montażowych dla sprzętu ciężkiego.

· Niwelacja terenu , wykonanie wykopów fundamentowych ,

· Wykonanie podbudowy pod stopy fundamentowe słupów głównych z betonu B 10 , gr. 10 cm. 

· Montaż stóp fundamentowych słupów głównych i słupów pośrednich.

· Zasypanie przestrzeni pomiędzy stopami gruntem pochodzącym z wykopów .

· Wykonanie ław fundamnetowych prostokatnych pod ściany osłonowe.

· Wykonanie podbudowy z pospółki zagęszczonej , o grubości 20 cm,

· Wykonanie podbudowy betonowej pod posadzkę z betonu B 15 grubości  15 cm. 

· montaż  słupów stalowych dwugałęziowych oraz słupów pośrednich , w przygotowanych wcześniej stopach żelbetowych . 

· montaż belek oczepowych oraz stężeń poziomych zamontowanych w ścianach szczytowych i ścianach podłużnych,

· montaż dźwigarów kratowych za pomocą dźwigu . Przed wbudowaniem dźwigarów należy je scalić poprzez skręcenie. Dźwigary montować przy pomocy dźwigu  , z zawiesiem orczykowym o długości nie mniejszej niż 1/3 rozpiętości dźwigara po scaleniu.

· Montaż konstrukcji dachowej : płatwi  oraz stężeń dachowych połaciowych . 

· Montaż pokrycia dachowego z  blachy stalowej ocynkowanej . 

· Montaż obudowy ścian zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z montażem okien stalowych i wrót stalowych . 

· Wykonanie orynnowania dachu oraz montaż rur spustowych.

· Uporządkowanie i likwidacja placu budowy. 



	II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.21.32.21-8
	

	Dodatkowe przedmioty


	((.((.((.((-(
	

	II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej        tak  FORMCHECKBOX 
     ilość części: 
 FORMTEXT 

     
  *        nie   

	II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej     tak  FORMCHECKBOX 
     nie  FORMCHECKBOX 



II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA
	Okres w miesiącach: --    lub    dniach: ----
lub  
data rozpoczęcia  08/09/2008 (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  30/03/2009 (dd/mm/rrrr)


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

	Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)
Nie dotyczy


* w celu podania szczegółów dotyczących poszczególnych części można wypełnić załącznik I
III.2) Warunki Udziału
	Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
· posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania,

· posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

· znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

· nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

· Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione  nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.
· Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed wpływem terminu składania ofert.
· Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawa zamówień publicznych – wystawiona  nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.
· Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie – wymagana w przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów (dotyczy także spółek cywilnych),
· Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed terminem składania ofert.
· Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
· Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r.),
· Oświadczenie, zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r)
· Doświadczenie zawodowe,

· Potencjał kadrowy,

· Liczba zatrudnionych pracowników,

· Potencjał techniczny,

· Informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem,


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
	IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia 

	Przetarg nieograniczony   FORMCHECKBOX 

	                 Przetarg ograniczony       FORMCHECKBOX 


	Negocjacje z ogłoszeniem  FORMCHECKBOX 
 
	                 Dialog konkurencyjny      FORMCHECKBOX 
      

	IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Liczba wykonawców (((


IV. 2) Kryteria OCENY OFERT
	IV.2.1) Kryteria oceny ofert

	Najniższa cena                                                         FORMCHECKBOX 
 

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie     FORMCHECKBOX 


	Kryteria

1. CENA 
2.      

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
3.      

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
4.      

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
5.      

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
	Znaczenie

     
     
     
     
     

	IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
   tak  FORMCHECKBOX 
   adres strony, na której będzie prowadzona:      

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
                nie  FORMCHECKBOX 



IV.3) Informacje administracyjne 
	IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
www.lubniewice.pl w BIP, zakładka AKTUALNOŚCI/PRZETARGI
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Miejski w Lubniewicach, 
ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice
Wydanie SIWZ na wniosek Wykonawcy jest odpłatny.


	IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

	IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

	IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 
Data:  29/08/2008   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: 10.00
Miejsce: 
Urząd Miejski w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51 – sekretariat, pok. nr 8 na I piętrze

	IV.3.5) Termin związania ofertą
Do : ((/((/(((( (dd/mm/rrrr)
lub 
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

	IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)
Nie dotyczy








1/4
1
3/5

