SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa pompowni strefowej dla miejscowości Lubniewice

Nr sprawy WGZP-0710/05/09

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

CPV – 71541000-2 : usługi zarządzania projektem budowlanym

CPV – 71520000-9 : usługi nadzoru budowlanego

Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony
Zamawiający:

GMINA LUBNIEWICE

ul. Jana PAWŁA II
69-210 Lubniewice

ZAMAWIAJĄCY

.................................................

Lubniewice, dn. 31 lipca  2009 r.

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1  Gmina Lubniewice zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa pompowni strefowej dla miejscowości Lubniewice.
1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.

1.5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

1.5.1 „Zamawiający” –  Gmina Lubniewice. 

1.5.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

1.5.3 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.5.4 „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

1.5.5 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

1.5.6 ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.    

1.6 Dane Zamawiającego:
GMINA LUBNIEWICE

ul. Jana PAWŁA II
 

69-210 Lubniewice

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa pompowni strefowej dla miejscowości Lubniewice”.
Zadanie A
· Wykonanie studni głębinowej nr 4 wraz z wykonaniem naziemnej obudowy studni 
z przyłączeniem jej do nowobudowanego budynku SUW

· Budowa nowego budynku stacji uzdatniania wody o parametrach dł. 16,68 m, szer. 15,96 m, wys. 8,87 m, powierzchnia użytkowa 240,84 m2, kubatura 1.480,07 m3

· Wyposażenie technologiczne SUW w dwustopniowy układ filtracji na filtrach ciśnieniowych z dwustopniowym układem pompowania wody

· Wykonanie instalacji elektrycznych oraz AKPiA z wizualizacją komputerową pracy układu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Lubniewicach

· Remont żelbetowego zbiornika retencyjnego wody polegający na zmyciu, wypiaskowaniu i ułożeniu warstw izolacyjnych wewnątrz zbiornika

· Budowa sieci międzyobiektowych (kanalizacyjnych, wodociągowych oraz energetycznych)

· Budowa nowego budynku agregatorowni o parametrach dł. 7 m, szer. 5 m, wys. 5,15 m, powierzchnia użytkowa 26,36 m2, kubatura 146,12 m3,

· Wyposażenie budynku agregatorowni

· Wykonanie dróg wewnętrznych, parkingów i zagospodarowanie terenu

· Wykonanie ogrodzenia działki.

Zadanie B
· Budowa budynku przepompowni strefowej o parametrach dł. 12,48 m, szer. 7,22 m, wys. 6,18 m, powierzchnia użytkowa 74,46 m2, kubatura 421,67 m3

· Instalacja dwóch nierdzewnych zbiorników retencyjnych o poj. V=25 m3 każdy

· Wykonanie instalacji elektrycznych oraz AKPiA umożliwiającej współpracę 
z analizatorem sieci wodociągowej zainstalowanym w sterowniku SUW Lubniewice oraz wizualizację komputerową pracy układu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Lubniewicach

· Wykonanie zjazdu z drogi gminnej dz. nr 965 z wykonaniem dróg wewnętrznych i parkingu

· Wykonanie ogrodzenia działki
· Opis przedmiotu zamówienia : 

 - sprawdzenie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), - kierowanie w porozumieniu z Zamawiającym realizacją kontraktu, sporządzanie dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, aprobowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji, aprobowanie płatności, aprobowanie w porozumieniu z Zamawiającym dodatkowych żądań wykonawcy robót, - sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, - przygotowanie ewentualnych wniosków do projektanta w celu poprawienia błędów dokumentacji projektowej, - kierowanie i koordynacja realizacją projektu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji związanej z kontraktem, - zapewnienie terminowego i prawidłowego zakończenia robót, zgodnie z harmonogramami określonymi w stosownych dokumentacjach technicznych, - dostarczanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej robót oraz ewentualnych rozwiązań dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiającego, - akceptowanie potrzeby zlecenia uszczegółowienia dokumentacji w razie potrzeby rozwiązań dodatkowych i zamiennych powstałych w trakcie realizacji, - rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, , monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, - wystawianie Zamawiającemu poleceń płatności, - kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy, aprobowanie wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększenia ceny kontraktowej, - przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu, - przygotowanie dokumentów do wniosku na uzyskanie decyzji użytkowania, - wykonywanie stosownie do przepisów prawa budowlanego zadań : a)Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art.25, 26 Prawa Budowlanego), b)Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestycyjnego (art.27 Prawa Budowlanego), , c)Inwestora Zastępczego (art.18 Prawa Budowlanego), - składanie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy, - prowadzenie procedur finansowych łącznie ze sprawozdawczością, - wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu będzie dostarczana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. - zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru robót na placu budowy, - rozwiązywanie w porozumieniu z Zamawiającym problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, - wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzenie obmiarów robót, nadzorowanie i odbiór robót, - kontrolę i aprobatę dokumentów rozliczeniowych wykonawcy, opiniowanie wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększania ceny kontraktowej w porozumieniu z Zamawiającym, - pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji kontraktu, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót, - udostępnianie Zamawiającemu, na każde żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją kontraktu, - sporządzenie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji i przedstawienia ich Zamawiającemu, - przygotowanie dokumentów do wniosku na uzyskanie decyzji użytkowania, - organizowanie przekazywania placu budowy i odbioru zrealizowanego zadania, - prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branżach : konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń stacji uzdatniania wody, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, prac geologicznych .
· Zamawiający dostarczy dokumentację techniczną (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie).

· Planowany termin realizacji kontraktu  – 18 miesięcy.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia 4,5 miesiąca od podpisania umowy ( do dnia zakończenia inwestycji planowanego na dzień 15 grudnia 2009 roku).
4. 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.  


WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIEREDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

4.1. Art. 22 ust. 1 pkt. 1

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. :

· prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.   o swobodzie działalności gospodarczej
Wymagane dokumenty :

· aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do  ewidencji działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.2. Art. 22 ust. 1 pkt. 2

Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. :

Prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisami Ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. : a)zapewnią, aby czynności nadzoru objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalnościach : konstrukcyjno-budowlanej  min.1 osoba z 10 letnim doświadczeniem zawodowym, należące do właściwej izby samorządu zawodowego ), drogowej (min. 1 osoba z min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym, należąca do właściwej izby samorządu zawodowego), instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: sanitarnych,  (min. 1 osoba,  z min. 10 letnim doświadczeniem zawodowym), instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba, z min. 10 letnim doświadczeniem zawodowym, należące do właściwej izby samorządu zawodowego). b) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego dla co najmniej trzech zamówień dot. ujęć wody  o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto. 
Wymagane dokumenty :

· wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia, ich lat doświadczenia zawodowego wraz z odpisem uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności oraz aktualne zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,  – Załącznik nr 3 do SIWZ

·  wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania   oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te  usługi zostały wykonane należycie;

4.3. Art. 22 ust. 1 pkt. 3

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

· są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 500.000,00 PLN.

Wymagane dokumenty :

· polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na  kwotę min. 500.000,00 PLN.

4.4. Art. 22 ust. 1 pkt. 4

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (szczegółowo opisane w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wymagane dokumenty :

· oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie został wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej zbiorczo „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie.
6. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 Ryszard Kamfonik, Jan Walczak, Waldemar Gatzka
7. 
WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu nie jest wniesienie wadium.

      8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ SPOSÓB ROZLICZENIA NALEŻNEGO WYNAGRODZENIA

9.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

9.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

9.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

9.4 Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał tereny objęte przetargiem i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

9.5 Cena ryczałtowa brutto powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające z SIWZ.

9.6 Na ofertę składają się następujące dokumenty:

9.6.1 Wypełniony Formularz oferty cenowej – Zał. nr 1.

9.6.2 Projekt umowy – Zał. nr 2 – podpisany i uzupełniony o następujące warunki umowne:

· dane Wykonawcy,

· wynagrodzenie,

· numer konta bankowego

lub oświadczenie odnośnie akceptacji wzoru umowy.

9.6.3 Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia – Zał. nr 3.

9.6.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do  ewidencji działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.6.5 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie został wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

9.6.6 Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na  kwotę min. 500.000,00 PLN.

9.6.7 Oświadczenie z ilu stron składa się oferta.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 9.4  składają dokumenty zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wymagane dokumenty winny być złożone w formie opisanej  w § 3 ww. rozporządzenia

9.7 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

9.8 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

9.9 Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa pompowni strefowej dla miejscowości Lubniewice”.  Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

9.10 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

9.11 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się                                      odpowiednio punkt 9.9  SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

10.1 Termin składania ofert upływa dnia 12.08.2009 r., godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.2  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Urząd Miejski Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, 

10.3  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2009 r., o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, sala nr 1
10.3.1 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym wykonawcom na ich wniosek.

11. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria oceny i wyboru oferty – cena 100%.

(ryczałtowa określona w formularzu ofertowym) 

Cena będzie dokonana wg następującej formuły:




cena brutto oferty najtańszej x 100

      
Pc  = 
  cena brutto oferty badanej   

gdzie 
Pc – punkty za oferowaną cenę brutto (max. 100 pkt.)

12. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

12.1  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę  najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

12.2  Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy (Załącznik nr 2)  na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. wynagrodzenie, numer konta bankowego). Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru Umowy”.

12.2.1 Do oferty, oznaczonej nazwą zakresu zgodnie z SIWZ, należy załączyć: wydruk Uzupełnionego Wzoru Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione lub oświadczenie odnośnie akceptacji wzoru umowy.

12.2.2  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku :

· Ustawowej zmiana wysokości podatku VAT.

· Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji lub powodującej konieczność przesunięcia terminu jej realizacji.

· Wystąpieniu okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót w ramach inwestycji, tj. z powodu błędu w dokumentacji projektowej nie zachodzi konieczność ich wykonania. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy,            o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót z kosztorysu ofertowego wykonawcy robót w stosunku do wartości zakresu robót wykonanych przez wykonawcę robót.

· Przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, wynikającej z przyczyn niezależnych od inżyniera kontraktu.

· Zmiany umowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych, która pociąga za sobą konieczność zmiany z inżynierem kontraktu.

· Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu, o którym  mowa § 5 ust. 3 umowy.

· Zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w umowie, w przypadku gdy Wykonawca wykonuję umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ.

· Zmiany osobowej osób wchodzących w skład zespołu Inżyniera kontraktu w przypadku sytuacji, których nie można było przewidzieć na dzień podpisania umowy.

· Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych.

· Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności zlecenia robót dodatkowych.

· Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

13. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ I PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

13.1 Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

13.2  Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
13.3 Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

13.3.1  Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty. 

13.3.2  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni do dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

13.3.3  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13.3.4  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby i miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

13.3.5 Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna.

14. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁENIAJĄCYH.

15. ZAMAWIAJĄCY NIE ZASTRZEGA W SIWZ, ŻE CZĘŚĆ LUB CAŁOŚC ZAMÓWIENIA NIE MOŻE BYĆ POWIERZONA PODWYKONAWCOM.

16. ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERICE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM.
17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
17.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

17.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

17.3 ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1. Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1.

2. Projekt umowy – Załącznik nr 2.

3. Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia – Załącznik nr 3.

Załącznik nr 1

Formularz Oferty Cenowej

Firma ...........................................................................................................................................

z siedzibą w ........................................................... przy ul. ....................................................... 

REGON ................................................................., NIP ............................................................ 
Oferujemy wykonanie i zakończenie oferowanych prac oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy za ryczałtową kwotę :

· netto ........................................... PLN (słownie : ..................................................................

...............................................................................................................................................)

· VAT .......................................... PLN (słownie : ...................................................................

...............................................................................................................................................)

· brutto ........................................... PLN (słownie : .................................................................

...............................................................................................................................................)

Wyżej wymienione wynagrodzenia obejmują całość prac związanych z zamówieniem i będzie obowiązywało przez cały okres objęty umową.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie z projektem umowy.

2. Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się podpisać umowę w ciągu 3 dni od  daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

3. Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty  przez okres 30 dni od daty złożenia ofert,                             a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu . 

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegamy wykluczeniu w oparciu o jakąkolwiek przesłankę wskazaną w art. 24 ust. 1  i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (t. j. Dz. U. z 2007 roku nr 223  poz. 1665 z późniejszymi zmianami).

....................................., dnia ........................ roku.




































............................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Projekt

Umowa 

W dniu ……………………… w Lubniewicach pomiędzy Gminą Lubniewice, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, reprezentowanym przez :

1.  ……………………………

2.  ……………………………

zwaną dalej w tekście Zamawiającym 

a ………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowaną przez :

1. ………………………………………………………………………………………,

2. ………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej Inżynierem Kontraktu nad realizacją zadania p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa pompowni strefowej dla miejscowości Lubniewice
” w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 
PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  Projektu
-   dla    zadania inwestycyjnego „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa pompowni strefowej dla miejscowości Lubniewice” który przewiduje się realizację :
    - „  pod klucz „  , które obejmuje :

· kierowanie w porozumieniu z Zamawiającym realizacją kontraktu, sporządzanie dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, aprobowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji, aprobowanie płatności, aprobowanie w porozumieniu z Zamawiającym dodatkowych żądań Wykonawcy robót,

· prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branżach : konstrukcyjno-budowlanej, drogowej,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:   sanitarnych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych., prac geologicznych.

·  Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Prawa Budowlanego i § 2 umowy.

DEFINICJE

§ 2

17.3.1.1 Zamawiający :  Gmina Lubniewice ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice
17.3.1.2 Inżynier Kontraktu : …………..........................................................................

nad realizacją zadnia „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa pompowni strefowej dla miejscowości Lubniewice”
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 3

1. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w szczególności :
- sprawdzenie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), - kierowanie w porozumieniu z Zamawiającym realizacją kontraktu, sporządzanie dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, aprobowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji, aprobowanie płatności, aprobowanie w porozumieniu z Zamawiającym dodatkowych żądań wykonawcy robót, - sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, - przygotowanie ewentualnych wniosków do projektanta w celu poprawienia błędów dokumentacji projektowej, - kierowanie i koordynacja realizacją projektu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji związanej z kontraktem, - zapewnienie terminowego i prawidłowego zakończenia robót, zgodnie z harmonogramami określonymi w stosownych dokumentacjach technicznych, - dostarczanie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej robót oraz ewentualnych rozwiązań dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiającego, - akceptowanie potrzeby zlecenia uszczegółowienia dokumentacji w razie potrzeby rozwiązań dodatkowych i zamiennych powstałych w trakcie realizacji, - rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, , monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, - wystawianie Zamawiającemu poleceń płatności, - kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy, aprobowanie wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększenia ceny kontraktowej, - przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu, - przygotowanie dokumentów do wniosku na uzyskanie decyzji użytkowania, - wykonywanie stosownie do przepisów prawa budowlanego zadań : a)Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art.25, 26 Prawa Budowlanego), b)Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestycyjnego (art.27 Prawa Budowlanego), , c)Inwestora Zastępczego (art.18 Prawa Budowlanego), - składanie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy, - prowadzenie procedur finansowych łącznie ze sprawozdawczością, - wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu będzie dostarczana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. - zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru robót na placu budowy, - rozwiązywanie w porozumieniu z Zamawiającym problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, - wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzenie obmiarów robót, nadzorowanie i odbiór robót, - kontrolę i aprobatę dokumentów rozliczeniowych wykonawcy, opiniowanie wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększania ceny kontraktowej w porozumieniu z Zamawiającym, - pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji kontraktu, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia robót, - udostępnianie Zamawiającemu, na każde żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją kontraktu, - sporządzenie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji i przedstawienia ich Zamawiającemu, - przygotowanie dokumentów do wniosku na uzyskanie decyzji użytkowania, - organizowanie przekazywania placu budowy i odbioru zrealizowanego zadania, - prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branżach : konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń stacji uzdatniania wody, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, prac geologicznych .

WYNAGRODZENIE

§ 4

1. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy określa się w wysokości ……………..… PLN (słownie : …………………………………………………………………………………).

2. Na powyższe wynagrodzenie składa się : 

2.1 Weryfikacja i kontrola dokumentacji projektowej, 

2.2 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzoru inwestorskiego.  

3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub nieprzewidzianych wartość kontraktu na Inżyniera kontraktu nie ulegnie zmianie.

4. W trakcie realizacji prac Zamawiający będzie wypłacał Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót budowlano-montażowych.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

TERMINY REALIZACJI UMOWY.

§ 5

1. Termin rozpoczęcia realizacji usługi, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy: dzień podpisania umowy z Inżynierem Kontraktu.
2. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu (data podpisania protokołu końcowego odbioru robót, związanych z realizacją inwestycji): 31.12.2009 roku.
3. Termin finansowego zakończenia realizacji projektu (dokonanie ostatniej płatności w ramach projektu): 31.12.2009  roku.
4. Termin wykonania sprawozdania końcowego oraz końcowego rozliczenia inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych: 30.12.2009 roku.
PODZIAŁ PRAC

§ 6

1. Inżynier Kontraktu w osobie ..................................................., który będzie odpowiedzialny za realizację prac.

2. Branżowymi inspektorami nadzoru są :

- inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych ………………................................,

- inspektor nadzoru robót drogowych ……..………………………………..…....................,

- inspektor nadzoru robót sanitarnych : ………………………………………….……………

 ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

- inspektor nadzoru robót elektryczno-energetycznych ……………………………………, 

- …………………………………………………………………………………………….

PODWYKONAWSTWO

§ 7

17.3.1.3 Inżynier Kontraktu ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo na następujące elementy :

……………….………………………………………………………………………………,  

(zakres podwykonawcy)

……………….………………………………………………………………………………,  

(zakres podwykonawcy)

……………….………………………………………………………………………………,  

(zakres podwykonawcy)

17.3.1.4 Umowa z podwykonawcą zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

17.3.1.5 W terminie 14 dni od podpisania umowy z podwykonawcą Inżynier kontraktu dostarczy Zamawiającemu umowę na cesję na przekazywanie należności za prace wykonane przez podwykonawcę zatrudnionego do realizacji zamówienia bezpośrednio na jego konto, z pomięciem konta Inżyniera kontraktu, pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy.   

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

§ 8

Rozliczenia i sprawozdawczość z przebiegu prac zarówno w odniesieniu do całego projektu jak i poszczególnych zadań będą realizowane stosownie do właściwych procedur funduszy strukturalnych.

PŁATNOŚCI  I ROZLICZENIA

§ 9

1. Faktury częściowe będą płatne maksymalnie do 100% wartości  

za realizację zakresu § 4  proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót,

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne na rachunek : ………………… ……………………………………………………………………………………………... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kary umowne.

KARY UMOWNE

§ 10

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

· Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia Inżyniera Projektu.

· Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku :

· odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu w wysokości 10% wynagrodzenia,

· za każdy udowodniony przypadek niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu swych obowiązków w wysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia,

· Dwukrotne udowodnienie niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Inżynier Kontraktu jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy.

· Podstawą do obliczania wysokości kar umownych jest wartość umowna.

ZASTRZEŻENIA

§ 11

Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli wartość rzeczywiście wyrządzonej szkody jest wyższa niż kara umowna.

ZMIANA UMOWY

§ 12

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących sytuacjach:

· Ustawowej zmiana wysokości podatku VAT.

· Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji lub powodującej konieczność przesunięcia terminu jej realizacji.

· Wystąpieniu okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót w ramach inwestycji, tj. z powodu błędu w dokumentacji projektowej nie zachodzi konieczność ich wykonania. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót z kosztorysu ofertowego wykonawcy robót w stosunku do wartości zakresu robót wykonanych przez wykonawcę robót.

· Przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, wynikającej z przyczyn niezależnych od inżyniera kontraktu.

· Zmiany umowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych, która pociąga za sobą konieczność zmiany z inżynierem kontraktu.

· Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu, o którym  mowa § 5 ust. 3 umowy.

· Zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w umowie, w przypadku gdy Wykonawca wykonuję umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ.

· Zmiany osobowej osób wchodzących w skład zespołu Inżyniera kontraktu w przypadku sytuacji, których nie można było przewidzieć na dzień podpisania umowy.

· Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych.

· Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności zlecenia robót dodatkowych.

ODESŁANIE

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz akty prawne.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

§ 14

Ewentualne spory na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd okręgowy właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Integralną częścią umowy są następujące załączniki :

1. Wykaz przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej stanowi załącznik nr 1 do umowy.

2. Złożona przez Inżyniera  Projektu oferta przetargowa.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY : 





INŻYNIER KONTRAKTU :

………………………………….. 



…………………………………..



 
               





Załącznik nr 3
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

	L.p.
	Branża
	Imię i nazwisko
	Wykształcenie
	Nr uprawnień
	Staż pracy

	- 1 -
	- 2 -
	- 3 -
	- 4 -
	- 5 -
	- 6 -

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


....................................., dnia ........................ roku














...........................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)


