UMOWA NR …………………….(projekt)
z dnia ……………………….

Zawarta w dniu …………………. roku w Lubniewicach pomiędzy: Gminą Lubniewice z siedzibą 
w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice reprezentowaną przez:
 1. Burmistrza Lubniewic – Pana Tomasza Jaskułę,

przy kontrasygnacie

2.Zofii Iwaniec – Skarbnika Gminy Lubniewice

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

firmą ……………………………….. prowadzący/a działalność gospodarczą z siedzibą 
w ………………………… NIP …………………, REGON ……………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej figurującej jako podmiot aktywny, zwany dalej „Wykonawcą”,

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), zawarto umowę następującej treści:

§1

- Zgodnie z ofertą złożoną dnia ……………………, Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z zadaniem:

„USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LUBNIEWICE  W 2017 ROKU”

- W szczególności Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na:

- Demontaż płyt azbestowo cementowych z pokryć dachowych lub innych miejsc na posesji, ich załadunek, transport oraz unieszkodliwienie ich na składowisku materiałów niebezpiecznych od właścicieli nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego.

- Odbiór wraz z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z posesji wskazanych przez Zamawiającego.

- Strony zgodnie ustalają, że od niniejszej umowy są wprowadzone zobowiązania     Wykonawcy wynikające z zapytania ofertowego dotyczącego zlecenia oraz ze złożonej oferty, a także zasad wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2013-2032 dla Gminy Lubniewice”.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz osoby niezbędne do wykonania umowy.

§2

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następująco:

- wartość jednostkowa za zdemontowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 Mg płyt azbestowo cementowych wynosi: ……….. + podatek 8% tj. …………… zł co daje łączną kwotę brutto ……………. zł (słownie: ………………………………………………..).

Kwota jednostkowa została wyliczona na podstawie formularza oferty gdzie, zaoferowano wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto ……………….. zł (słownie: ……………………………………..), powyższa cena zawiera doliczony podatek Vat 8 % tj. ………………………. zł przy czym cena netto wynosi ……………………….. zł

- wartość jednostkowa za odbiór z załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem 1 Mg płyt azbestowo cementowych wynosi: ……………………. zł + podatek VAT 8 % tj. ……………. zł co daje łączną kwotę brutto …………………… zł (słownie: ……………………………………………………………….).

Kwota jednostkowa została wyliczona na podstawie formularza oferty gdzie, zaoferowano wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto …………………… zł (słownie: ………………………………………………..), powyższa cena zawiera doliczony podatek Vat 
8 % tj…………………… zł przy czym cena netto wynosi ………………… zł.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych wykonywania przedmiotu niniejszej umowy do dnia 29.07.2017 roku.

- Przewidywana wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy określonego w ust. 1  to kwota brutto ………………….. zł  (słownie:………………………………………………………………………….).

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania.

§3

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości przeznaczonych do demontażu i/lub odbioru płyt azbestowo cementowych w terminie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia zadania tj. do dnia …………………….r.  Wykonawca po otrzymaniu ww. wykazu jest zobowiązany utworzyć harmonogram prac i przedstawić go Zamawiającemu.

- Wykonawca wszystkie prace wynikające z niniejszej umowy wykona w terminie od dnia 19.06.2017r. do dnia 29.07.2017r.

- W trakcie trwania umowy wykaz, o którym mowa w pkt. 1 może ulec zmianie.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace.

- Termin demontażu i/lub odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny właściciela nieruchomości, jednakże nie dłuższy niż do dnia 29.07.2017 roku.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać z każdej nieruchomości protokóły końcowego wykonania robót, którego 1 egzemplarz przekazuje Zamawiającemu.

§4

- Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia określony w §2, ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo jako całość wykonanego zadania, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie prac rzeczywiście wykonanych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. Według wskaźnika zawartego w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2013 – 2032  w Gminie Lubniewice” tj. średnia waga 1 m2 płyt azbestowo – cementowych wynosi od 12 kg do 14,5 kg. Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistych wag wg kart odpadów z utylizacji.

- Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy:

Nr ………………………………………………………………………………………………………….

- Podstawą do wystawienia faktury będą przekazane razem z fakturą Zamawiającemu:

- Karty przekazania odpadów o kodzie 170605* sporządzone pomiędzy Wykonawcą 
a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzające m.in. wagę odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest;

- Protokoły spisane przez przedstawiciela gminy Lubniewice, właściciela posesji oraz Wykonawcy po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość zdemontowanych/odebranych płyt azbestowo cementowych (z podaniem ich ilości w: m2  i kg);

- Wydane przez Wykonawcę oświadczenia dla nieruchomości, na których przeprowadzono prace, o prawidłowym ich wykonaniu oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, 
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 
z 2004 r. nr 71 poz. 649 ze zm.)

- Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu – zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r Dz.U. nr 71, poz. 649 oraz § 1 ust. 1 pkt. 4 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Zamawiający będzie dokonywał oceny prawidłowości wykonywanych prac związanych                   z usuwaniem wyrobów zawierających azbest poprzez każdorazową obecność przy odbiorze i ważeniu odpadów zabezpieczonych na posesji mieszkańców. Poświadczeniem prawidłowego odbioru i ważenia będzie Protokół odbioru sporządzany każdorazowo przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół końcowy.

§5

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i jest zobowiązany na swój koszt je naprawić.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i przedmioty realizujące zamówienie określone niniejszą umową, w tym również za ich bezpieczeństwo.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym do nieudostępniania danych osobowych osobom trzecim oraz do przestrzegania poufności informacji pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób niż do wykonywania umowy. Niezależnie od powyższego, jeżeli zaistnieje konieczność powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych, strony uregulują te kwestie w odrębnej umowie o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 ze zm.).

§6

- W przypadku nie wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w § 3 pkt. 2, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w §2 ust. 3.

- Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§7

- Zmiana postanowień niniejszej umowy winna być dokonana pod rygorem nieważności na piśmie w formie aneksu i wchodzi w życie po podpisaniu przez umawiające się strony.

§8

- Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego.

§9

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie na zasadzie mediacji.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§10

- Warunkiem wejścia w życie postanowień niniejszej umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego środków pochodzących z programu WFOŚiGW „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa lubuskiego”

- Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o przyznaniu środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice”, co jest jednoznaczne z rozpoczęciem przez Wykonawcę wykonywania zadania określonego w § 1 pkt. 1 i 2 umowy.

§11

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

………………………………..	        ……………………………….

ZAMAWIAJĄCY	           WYKONAWCA